# Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami 
dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałam Dwujęzycznymi 
im. Prymasa Tysiąclecia w Markach (od 1 września 2025r.), 
Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach 
(do 31 sierpnia 2025r.) na lata 2022 - 2026

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Data opracowania/przyjęcia planu: 10.11.2021r.

Data aktualizacji planu: 20.01.2026r.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy:

# Budynek przy ul. Wczasowej 5 w Markach

### Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w ramach samooceny

| Lp. | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| 1. | Analiza możliwości zorganizowania przestrzeni w budynku, celem zapewnienia miejsca wyciszenia tzw. „cichy pokój” |
| 2. | Wyciszenie drzwi do pomieszczenia, które będzie przeznaczone na tzw. „cichy pokój” |
| 3. | Zakup puf do wyposażenie tzw. „Cichego pokoju” |
| 4. | Montaż alarmu w toalecie dla osoby z niepełnosprawnością |
| 5. | Zakup tabliczek z oznaczeniem toalety i tzw. „cichego pokoju” |
| 6. | Oznaczenie drogi ewakuacyjnej dla osób z niepełnosprawnością |
| 7. | Analiza możliwości montażu windy oraz pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel |

Harmonogram wykonania zaleceń

| Element zalecenia | Czas realizacji | Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac | Podmiot odpowiedzialny | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza możliwości zorganizowania przestrzeni w budynku, celem zapewnienia miejsca wyciszenia tzw. „cichy pokój” | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | Zebranie ofert |
| Wyciszenie drzwi do pomieszczenia, które będzie przeznaczone na tzw. „cichy pokój” | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 1.000,00 |
| Zakup puf do wyposażenia tzw. „Cichego pokoju” | 2022-2026r. |  | ZS2 Marki | 2.000,00 |
| Montaż alarmu w toalecie dla osoby z niepełnosprawnością | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 2.000,00 |
| Zakup tabliczek z oznaczeniem toalety i tzw. „cichego pokoju” | 2022-2026r. |  | ZS2 Marki | 800,00 |
| Oznaczenie drogi ewakuacyjnej dla osób słabowidzących | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 1.000,00 |
| Analiza możliwości montażu windy oraz pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel | 2022-2026r. |  | ZS2 Marki | 300.000,00 |

### Dostępność cyfrowa

Diagnoza - audyt strony internetowej

| Lp. | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| 1 | Aktualizacja strony internetowej pod kontem bieżących przepisów |

Harmonogram wykonania zaleceń

| Element zalecenia | Czas realizacji | Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac | Podmiot odpowiedzialny | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja strony internetowej pod kontem bieżących przepisów | 2022-2026r. (realizowane na bieżąco) |  | ZS2 Marki | w ramach umowy |

### Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

| Lp. | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| 1 | Zakup telefonu komórkowego z przeznaczeniem do kontaktu z tłumaczem migowym |
| 2 | Szkolenie pracowników w ramach poprawy dostępności |
| 3 | Analiza i wycena montażu mapy tyflograficznej |

Harmonogram wykonania zaleceń

| Element zalecenia | Czas realizacji | Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac | Podmiot odpowiedzialny | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup telefonu komórkowego z przeznaczeniem do kontaktu z tłumaczem migowym | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 1.000,00 |
| Szkolenie pracowników w ramach poprawy dostępności | 2022-2026r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 800,00 |
| Analiza i wycena montażu mapy tyflograficznej | 2022-2025r. (zrealizowane) |  | ZS2 Marki | 15.000,00 |

Dostępność procedur

Diagnoza – audyt w formie samooceny

| Lp. | Zalecenia do wdrożenia |
| --- | --- |
| 1 | Audyt procedur ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów okresowych budynków |
| 2 | Szkolenia pracowników z obowiązujących procedur |
| 3 | Próbne alarmy |
| 4 | Analiza dokumentów pod kątem dostępności |
| 5 | Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy |

Harmonogram wykonania zaleceń

| Element zalecenia | Czas realizacji | Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac | Podmiot odpowiedzialny | Koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audyt procedur ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów okresowych budynków | 2022-2026r. (realizowane na bieżąco) |  | ZS2 Marki | w ramach umów |
| Szkolenia pracowników z obowiązujących procedur | 2022-2026r. (realizowane na bieżąco) |  | ZS2 Marki | we własnym zakresie lub firma zewnętrzna |
| Próbne alarmy | 2022-2026r. (realizowane raz w roku) |  | ZS2 Marki | w ramach umowy BHP |
| Analiza dokumentów pod kątem dostępności | 2022-2026r. (realizowane raz w roku) |  | ZS2 Marki | we własnym zakresie |
| Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy | 2022-2026r. (realizowane zgodnie z potrzebami) |  | ZS2 Marki | ok.3.000,00 zł (szkolenie co 2 lata) |